PROJEKTHANDBUCH

Projekt: 	Lumify

Lehrveranstaltung:	Abschlussprojekt 4IE

Projektleiter/in:	Christian Riepl

Projektteammitglieder:	Christian Riepl

Version:	PHB 1.0, Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Änderungsverzeichnis	3

2.	Teamregeln	5

3.	Zielfindung	6

4.	Projektrisiken	7

5.	Projektzieleplan	8

6.	Projektkontext	9

7.	Projektorganisation	10

8.	Projektauftrag	11

9.	Projektstrukturplan (PSP)	13

10.	AP-Spezifikation / AP Beschreibung	14

11.	Projektmeilensteinplan	15

12.	Projektkostenplan / Zeiterfassung	16

14.	Projektfortschrittsbericht	17

15.	Projektabschlussbericht	19

# Änderungsverzeichnis

| Änderungsverzeichnis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versions-Nummer | Datum | Änderung | Ersteller |
| 0.1.1 | 15.05.2026 | - Aufbau Struktur Projekt. (Ordnerstruktur im Backend und Frontend) - Music-Provider importiert und wiederverwendet von externen Projekt. | Christian Riepl |
| 0.1.2 | 19.05.2026 | Einführung/Implementation Freundschaftssystem, Chatsystem und Präsenzsystem in der API. (Services und Controller): - Friendship-Service - Presence-Service - User-Controller - Account-Controller - Friendship-Controller | Christian Riepl |
| 0.1.3 | 20.05.2026 | - Benötigte Hubs in der API eingeführt. Hooks zu den Hubs im Frontend implementiert. ChatController implementiert. | Christian Riepl |
| 0.1.4 | 21.05.2026 | - API-Services im Frontend für erstellte Controller implementiert. WorkspaceController erstellt und Endpoints implementiert. | Christian Riepl |
| 0.1.5 | 22.05.2026 | - AccountModal-Provider erstellt. - Shell für Komponente AccountModal erstellt. - Frontend-Layers „App“ und „Auth“ eingeführt. - Toast-Provider implementiert. - Landing-Page und dazugehörige Komponente „Auth-Card“ erstellt. | Christian Riepl |
| 0.1.6 | 27.05.2026 | - Tooltip-Provider und Komponente implementiert. - AccountModal-Komponente erstellt. - Friends-Modul zum Dashboard hinzugefügt und globales Friends-Panel implementiert. | Christian Riepl |
| 0.1.7 | 28.05.2026 | - Providers implementiert: Modal-Provider und Alert-Provider. - Recents-Modul erstellt für Dashboard und dessen Logik implementiert. - Controllers implementiert: Notes, Folders und Events. | Christian Riepl |
| 0.1.8 | 01.06.2026 | - Public container-component „Sidebar“ erstellt. - Feature-Seite „Todos“ erstellt und Logik implementiert. Hooks für Hubs miteingebunden. View für Sidebar-component implementiert (Todo-Collection) und mit Logik verbunden. - Komponente „TodoBoard“ implementiert für Todolisten. | Christian Riepl |
| 0.1.8 | 09.06.2026 | - Feature-Seite „Events“ gestartet. Sidebar-component implementiert. Kalender mit Grid für Daycells aufgebaut. - Kalender mit Logik erweitert (Paging und Offset Cells inklusive DayCellCount-Berrechnung) - EventModal implementiert. (Detailansicht eines Tages und dessen Einträge) | Christian Riepl |
| 0.1.9 | 10.06.2026 | - Navigation „SpaceSwitcher“ implementiert, um schnell zwischen Spaces wechseln zu können. - Navigation „FeatureNavigation“ implementiert, um schnell zwischen Features im momentanen Space wechseln zu können. - Übersetzer-Util mit KI ausgearbeitet -> FlatDB auf Nodes (Für File-System in der App) | Christian Riepl |
| 0.2 | 11.06.2026 | - Feature-Site „Notes“ implementiert. - View zur Sidebar in Notes hinzugefügt (TreeView). - FileView-Komponente implementiert, samt PathBar, SearchBar und ActionLine. - Verhalten der Klicks verbessert (To fit known behaviour of standard Windows-Explorer) Fixes: - Notes: Visuelle Darstellung verfeinert. Chevron wird nun ausgegraut, wenn kein expand im TreeView möglich ist (Kein Ordnerinhalt) - FriendsPanel: NotificationBubble zusätzlich zu Tab-Button „Freundesanfragen“ hinzugefügt. - Eine leere Userliste im FriendsPanel zeigt nun eine Info zur möglichen Usersuche. (Liste ist leer, wenn keine „relatedUser“ vorhanden sind. „Alle user“ werden aus Datenschutzgründen bewusst nicht angezeigt.) - LiveSync-System adaptiert. Freundesanfragen werden jetzt auch per SignalR ohne Reload direkt angezeigt. | Christian Riepl |
| 0.2.1 | 17.06.2026 | - Testprojekt für unit-tests erstellt. - Unit-tests für TodoListsController und NotesController implementiert. Fixes: - Weitere Fixes am FriendsPanel. -> Freund annehmen oder ablehnen refresht nun auch die NotificationBubble - Fixed blur not showing on WorkspaceCard. | Christian Riepl |

Bearbeitungshinweise zum Projekthandbuch:

- In gut begründeten Fällen können und sollen Sie die Inhalte und Strukturen dieses Projekthandbuchs anpassen

- Ein Projekthandbuch ist nach DIN 69905 die "Zusammenstellung von Informationen und Regelungen, die für die Planung und Durchführung eines bestimmten Projekts gelten sollen".

- Das Projekthandbuch beinhaltet die wesentlichen Planungsschritte und –Methoden. Es soll in jedem Fall während des gesamten Projektverlaufs aktualisiert werden! Sämtliche Änderungen sind im Änderungsverzeichnis zu erfassen.

# Teamregeln

| Teamregeln |  |
| --- | --- |
| Dimension | Vereinbarung |
| Informieren | Fragen an GPT -> Danach Google -> Danach Herrn Wirrer. |
| Planen | Wöchentlichen Plan aufstellen. (Ziele, Was ansteht) |
| Entscheiden | Entscheidung treffen, kurz sacken lassen, erneut prüfen. |
| Verändern | Mittels GIT-Commit deskriptiv festhalten. |
| Zusammenarbeiten | Eigenverantwortung. Solo-DEV |
| Konflikte lösen | Ruhige Minute bei Tee oder Kaffee |
| Verantwortung | Verantwortungsbewusstsein verinnerlichen. |

# Zielfindung

Beantworten Sie die Fragen zu ihrem Projekt und überprüfen Sie ihre Antworten mit S.M.A.R.T

Sollte die Überprüfung NEIN ergeben, dann formulieren Sie ihre Ziele neu.

| Zielfindung mit den W-Fragen |  |
| --- | --- |
| Fragen: | Definition: |
| Wo stehen wir? | Projektstruktur steht. Freundschaftssystem mit Präsenzsystem steht. Authentication ist konfiguriert und funktioniert. Erste Front-End-Seite wurde erstellt und kann aufgerufen werden. |
| Warum wird das Projekt durchgeführt? | Um eine Erleichterung der Übersicht im Alltag oder auch in Projektteams zur Verfügung zu stellen. |
| Was soll erreicht werden? | Eine übersichtliche Plattform, die leicht mit neuen Features erweiterbar ist. |
| Wie viel wird benötigt? | 1 DEV, 1 Azure-Account |
| Wie kann das Ziel erreicht werden? | Power, Stress, Zielstrebigkeit |
| Wer ist am Projekt beteiligt? | Christian Riepl |
| Bis wann ist das Projekt abgeschlossen? | 05.07.2026 |

| S.M.A.R.T Checkliste |  |
| --- | --- |
| Fragen: | Begründung: |
| Spezifisch? | <Ja - Nein, Begründung> |
| Messbar? | <Ja - Nein, Begründung> |
| Angemessen? | <Ja - Nein, Begründung> |
| Realistisch? | <Ja - Nein, Begründung> |
| Terminiert? | <Ja - Nein, Begründung> |

# Projektrisiken

# Projektzieleplan

| Projektzieleplan |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zielart | Projektziele | Adaptierte Ziele per <Datum> |
| Projektziel (Output): | Eine Plattform in der man einfach miteinander planen und strukturieren kann. (Arbeitsschritte oder kleine Projekte) |  |
| Teilziele: | - Funktionierendes Freundschaftssystem - Funktionierendes Präsenzsystem - Features Notes, Events, Todos sind aufgebaut und funktionstüchtig |  |
| Nicht-Ziel / Nicht-Inhalte: | Eigene Space-Hubs. (Zentrale in der Information der Features zusammengeführt werden) -> Außerhalb des möglichen Zeitplans |  |
| Projektnutzen (Outcome): | User soll es möglich sein mit einfacher Bedienung |  |

# Projektkontext

Ausgangssituation und Problembeschreibung

Die meisten Planungsprogramme die aktuell gefunden werden, sind entweder sehr komplex oder bieten keine Vereinigung von Planungsfeatures wie Todos, Notizen, Events (Termine). Auf dieses fehlende Tool baut Lumify auf. Es soll diese Lücke füllen

| sozialer Projektkontext |  |
| --- | --- |
| intern | extern |
| - Keine Ahnung was ich hier schreiben sollte | - Private Personen - Firmen |

| Zeitlicher Projektkontext |  |
| --- | --- |
| Vorprojektphase | Nachprojektphase |
| - Neues Projekt. | - Testphase |

| Sachlicher Projektkontext |  |
| --- | --- |
| Kontext | Erforderliche Maßnahmen |
| <z.B. andere Projekte> |  |
| <z.B. übergeordnete Unternehmensziele> |  |
| <z.B. Rahmenbedinungen, Vorschriften, etc.> |  |

# Projektorganisation

| Projektorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektrolle | Rollenbeschreibung | Name |
| Projektauftraggeber/in | - Will dass ich das Projekt mache | Landesberufschule 4 |
| Projektleiter/in | - Leiter, Programmierer, Projektplaner, Mann für alles | Christian Riepl |
| Projektteammitglieder | - Lown Wolf - Projektumsetzer | Christian Riepl |

Projektmanager

Christian Riepl

Projektmitglied

Christian Riepl

Projektauftraggeber

L

Landesberufschule 4

# Projektauftrag

| Projektauftrag |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekttitel: Lumify |  |  |  |  |
| Projektstart: 06.05.2026 |  |  |  | Projektende: 01.07.2026 |
| Projektkategorie: Web-App |  |  |  | Projektnummer: 1 |
| Projektorganisation |  |  |  |  |
| Projektauftraggeber/in: Landesberufschule 4 |  |  |  | Projektleiter/in: Christian Riepl |
| Projektteammitglieder: Christian Riepl |  |  |  | Sonstige Beteiligte: Keine |
| Projektbeschreibung |  |  |  |  |
| Ausgangssituation / Projektbegründung: Die meisten Planungsprogramme die aktuell gefunden werden, sind entweder sehr komplex oder bieten keine Vereinigung von Planungsfeatures wie Todos, Notizen, Events (Termine). Auf dieses fehlende Tool baut Lumify auf. Es soll diese Lücke füllen |  |  |  |  |
| Projektgesamtziel (Output): Eine Plattform schaffen, auf der sowohl einzelne User, als auch kleine Teams miteinander arbeiten können. Mit der App soll man Alltag planen, oder auch Projekte planen und abarbeiten können. |  |  |  |  |
| Nicht-Ziele / Nicht-Inhalte: Eigenes Dashboard für Workspaces. |  |  |  |  |
| Projektnutzen (Outcome): Bessere Übersicht im Alltag. Bessere Übersicht über Arbeitsschritte / Projekte. Gemeinsam an einem Projekt arbeiten können. |  |  |  |  |
| Projektziele Messbare Ergebnisse |  |  |  |  |
| Erweiterbare Rest-API bauen |  | - Endpunkte konnten erfolgreich abgerufen und genutzt werden. |  |  |
| Hub-System implementieren |  | - User können in einer geschlossenen Gruppe zusammenarbeiten. |  |  |
| Basisstruktur aufbauen im Frontend. |  | - User können die Website besuchen und navigieren. |  |  |
| Frontend-Provider implementieren |  | - Der User kann Elemente Seitenübergreifend sehen und nutzen. |  |  |
| Logik zwischen API und Frontend zusammenführen |  | - User können alle Features der App verwenden. |  |  |
| Polish |  | - Der Code ist lesbar für den Programmierer und das Frontend angenehmer zum Nutzen für den User. |  |  |
| Hauptaufgaben / Projektphasen: |  | - Funktionierende und normalisierte Datenbank bauen - Erweiterbare Rest-API bauen - Hubs und Hooks für die Zusammenarbeit in Workspaces implementieren - Frontend aufbauen und mit API-Logik verbinden. - Frontendbasis schaffen mit Authentication, Friendship-System, Presence-System und Chat-System. - Dashboard & Feature-Seiten bauen |  |  |
| Meilensteine: |  | - Projektplanung - Projektbasis / Struktur - API - Frontend - Abschluss |  |  |
| Projektrisiken: |  | - Ungenaues LiveSync in den Workspaces - Schlechte Kommunikation zwischen API und App - Azure Guthaben aufgebraucht - Fehlende Arbeitszeit aufgrund von krankheitsbedingten Ausfall |  |  |
| Projektbudget und Wirtschaftlichkeit |  |  |  |  |
| Personalkosten: | - |  |  |  |
| Externe Kosten: | - |  |  |  |
| Sonstige Ressourcen: | Server für Hosting, Domain |  |  |  |
| Projekteinnahmen: | Das Projekt wird nicht-kommerziell entwickelt. Es sind keine Einnahmen geplant. |  |  |  |
| Folgekosten nach Beendigung des Projekts: | Fortlaufendes Server-Hosting für WebApp, Datenbank und Domain |  |  |  |
| Projektkosten / -aufwand: | - |  |  |  |
| Projektentscheidung |  |  |  |  |
| Das Projekt wird bewilligt. Das Projekt wird abgelehnt. Begründung: |  |  |  |  |
| …………………………………………….. <Datum>, Unterschrift Projektleiter/in |  |  | …………………………………………….. <Datum>, Unterschrift Auftraggeber/in |  |

# Projektstrukturplan (PSP)

# AP-Spezifikation / AP Beschreibung

Beschreiben Sie hier zumindest DIE WICHTIGSTEN (2/Teilaufgabe) Arbeitspakete des Projektstrukturplanes.

| Arbeitspaketspezifikation |  |
| --- | --- |
| Arbeitspaket: Datenbank |  |
| AP Inhalte / Ergebnisse: | - Die Datenbank wurde normalisiert aufgebaut. Erste Zugriffe waren erfolgreich. Es wurden keine Probleme festgestellt. |
| Verantwortung: | Christian Riepl |
| Mitarbeit: | Christian Riepl |
| Abgenommen: | <Datum, Name> |

| Arbeitspaket: API |  |
| --- | --- |
| AP Inhalte / Ergebnisse: | - Implementierung einer Rest-Like-API. (Endpoints sind Feature-basiert). - Umsetzung von Authentifizierung mittels JWT/Https-only - Erste API-Aufrufe wurden getätigt, sowie Login konnte getestet werden. Es wurden keine Probleme festgestellt. |
| Verantwortung: | Christian Riepl |
| Mitarbeit: | Christian Riepl |
| Abgenommen: | <Datum, Name> |

| Arbeitspaket: Hub-System |  |
| --- | --- |
| AP Inhalte / Ergebnisse: | - Umsetzung von Hubs in der API und passenden Hooks im Frontend - Tests zu Hubs und Hooks können erst sicher getestet werden, wenn ein Feature im Frontend gebaut ist |
| Verantwortung: | Christian Riepl |
| Mitarbeit: | Christian Riepl |
| Abgenommen: | <Datum, Name> |

# Projektmeilensteinplan

| Meilensteinplan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PSP-Code | Meilenstein- Name | PLAN-Termin | IST-Termin |
| 1 | Projektplanung | 12.05.2026 | 15.05.2026 |
| 2 | Projektbasis/Struktur | 15.05.2026 | 18.05.2026 |
| 3 | API | 25.05.2026 | 22.05.2026 |
| 4 | Frontend | 25.06.2026 | - |
| 5 | Abschluss | 26.06.2026 | - |

PSP Visuell:

# Projektkostenplan / Zeiterfassung

Bei schulischen Projekten planen und dokumentieren Sie in diesem Punkt hauptsächlich die zeitlichen Aufwände der einzelnen Teammitglieder. IN JEDEM FALL IST IN EINEM GETRENNTEN XLS-FILE EINE DETAILLIERTE ZEITERFASSUNG ZU FÜHREN UND DIESEM PROJEKTHANDBUCH BEIZUFÜGEN.

| Projektkostenplan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitspaket / Meilenstein | Kostenart | Menge | Preis / Einheit | Kosten [€] |
| 1 - Projektplanung | Personal | 16 Stunden | 50 | 800 |
| 2 - Projektbasis/Struktur | Personal | 8 Stunden | 50 | 400 |
| 3 - API | Personal | 20 Stunden | 50 | 1000 |
| 4 - Frontend | Personal |  |  |  |
| 5 - Abschluss | Personal |  |  |  |
| 5 - Abschluss | Hosting |  |  |  |

# Projektfortschrittsbericht

|  | PROJEKT-FORTSCHRITTSBERICHT per ........ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: Lumify Projektanten: Christian Riepl |  |  |  |  |
| Projektkrise Projekt in Schwierigkeiten Projekt planmäßig |  | - Basisstruktur/Projektstruktur von API und App vorbereitet. - Authentifizierung eingerichtet und konfiguriert - Userbezogene Controller erstellt und umgesetzt. - API-Services im Frontend erstellt - Hubs und Hooks implementiert - Frontend-Services umgesetzt - Frontend-Provider wurden implementiert - Auth-Page wurde implementiert - Dashboard wurde umgesetzt |  |  |
| 2) Status Ziele (welche wurden erledigt, nicht erledigt) - Projektstruktur wurde aufgebaut - Authentication wurde umgesetzt - FrontendServices wurden aufgebaut und an die Authentication angepasst. - Tests zu Hooks und Hubs konnten erfolgreich getestet werden. Eine Race-Condition musste ausgebessert werden. Hubs laufen nun korrekt und funktionieren. |  |  | Maßnahmen: - Keine Maßnahmen nötig |  |
| 3) Status Leistungsfortschritt (Fortschritt im Projekt) - Die Projektstruktur steht. - Authentifizierung wurde umgesetzt - Frontend-Services wurden implementiert. - Hubs und Hooks wurden eingerichtet - Frontend-Provider wurden implementiert - Auth/App Schicht wurde eingerichtet - Authentication-Page wurde umgesetzt und Login/Register funktioniert. - Dashboard wurde umgesetzt. - Erste Feature-Site wurde aufgebaut |  |  | Maßnahmen: - Keine Maßnahmen nötig |  |
| 4) Status Termine (Zeitziele?) - Alle Zeitziele konnten eingehalten werden. |  |  | Maßnahmen: - Keine Maßnahmen nötig |  |
| 5) Status Ressourcen/Kosten (Verfügbarkeit) - Hosting wird bei „Hetzner“ sein, da hier die gesamte Infrastruktur gehostet werden kann. -> App/API/DB |  |  | Maßnahmen: - Keine Maßnahmen nötig |  |
| 6) Status Kontext (Zusammenarbeit) - Solo-Projekt |  |  | Maßnahmen: - Keine Maßnahmen nötig |  |
| 7) Status Organisation (Dokumentation/Information) - Dokumentation ist auf den aktuellen Stand. (Stand: 10.06.2026) |  |  | Maßnahmen: - Keine Maßnahmen nötig |  |

# Projektabschlussbericht

| Projektabschlussbericht |  |  |
| --- | --- | --- |
| Erfolgsmessung |  |  |
| Erreichung Leistungs-/Qualitätsziele: <Erreicht? Wenn nicht, warum nicht?> |  |  |
| Erreichung Terminziele: <Erreicht? Wenn nicht, warum nicht?> |  |  |
| Erreichung Kosten-/Aufwandsziele: <Erreicht? Wenn nicht, warum nicht?> |  |  |
| Reflexion / Lessons Learned |  |  |
| Teamarbeit: |  |  |
| Projektmanagement: |  |  |
| Sonstige Lernerfahrungen („Learnings“): |  |  |
| Planung Nachprojektphase / Restaufgaben |  |  |
| Was? | Wer? | Bis wann? |
| Projektabnahme |  |  |
| Das Projekt abgenommen. Das Projekt wird unter der Einhaltung folgender Auflagen abgenommen: …………………………………………….. <Datum>, Unterschrift Auftraggeber |  |  |

Beispiel Versionierungs-Systematik: Arbeitsversionen 0.1, 0.2 etc. | Hauptversionen 1.0, 2.0 etc.

Die MindMapping Methode eignet sich besonders gut für die systematische, intensive und umfassende Auseinandersetzung mit dem zeitlichen, sachlichen und sozialen Projektkontext sowie der zu Grunde liegenden Ausgangssituation / Problemstellung beim Kunden. Kostenlose Tools sind beispielsweise XMind oder Freemind.

Ein ausreichendes Verständnis über die Ausgangssituation / das zu lösende Problem ist für den späteren Projekterfolg ein entscheidender Faktor. Die ersten Gespräche mit dem Projektauftraggeber sollten genützt werden, um ein möglichst gutes Verständnis für die Ausgangssituation und die Anforderungen zu erhalten.

Projektfortschrittsberichte werden in der Regel wöchtentlich verfasst und an die betreuende Lehrperson versandt.