PROJEKTSTATUSBERICHT

| Projekttitel: | Lumify |
| --- | --- |
| Projektnummer: | 1 |
| ProjektmanagerIn: | Christian Riepl |
| Aktuelles Datum: | 12.06.2026 |

| Berichtszeitraum: | von 04.06.2026 bis 12.06.2026 |
| --- | --- |
| Status der Tätigkeiten: | kritisch teilweise kritisch planmäßig |
| Kurzbeschreibung Status: | Die App in ihrer Grundform steht bereit und ist nutzbar. Es sind noch einige Bugs zu beheben und Testläufe durchzuführen. Ebenso fehlen noch ThemeProvider, Das Theme als Style selbst, Account-Lösch-Funktion (Datenschutz) oder zb. |

| Status Inhalte / Qualität: (was wurde wie durchgeführt, was funktioniert) | - Feature-Seiten: Notes / Todos / Events umgesetzt. - Kalender in Events samt Logik umgesetzt. - FlatDB-to-Nodes conversion für FileBrowser implementiert. - Hooks zu Hubs bei Features eingebunden. - Navigation für globale Steuerung implementiert. (SpaceSwitcher & FeatureNavigation) |
| --- | --- |
| Status Termine: (geplante vs. tatsächliche Zeit) | - Aktuell läuft alles nach Zeitplan. Lediglich das tatsächliche Hosting liegt noch etwas stressig im Kopf falls dort Komplikationen auftreten. - Triggers müssen noch überlegt werden für die Datenbank -> Was kann |

| Nächste Schritte/ nächste Iteration | - ThemeProvider implementieren. - Test-Projekt für API anlegen und Unit-Tests schreiben - Erste Testläufe durchführen und Bugs beheben. |
| --- | --- |

| Notwendige Entscheidungen (PAG, TEAM, Änderungen, Anpassungen): | - Keine |
| --- | --- |