PROJEKTSTATUSBERICHT

| Projekttitel: | Lumify |
| --- | --- |
| Projektnummer: | 1 |
| ProjektmanagerIn: | Christian Riepl |
| Aktuelles Datum: | 22.05.2026 |

| Berichtszeitraum: | von 18.05.2026 bis 22.05.2026 |
| --- | --- |
| Status der Tätigkeiten: | kritisch teilweise kritisch planmäßig |
| Kurzbeschreibung Status: | Die Implementation der Basisstruktur im Backend und Frontend wurde erfolgreich erledigt. Die Konfiguration der API wurde erfolgreich durchgeführt und an das Projekt angepasst. Erste Controller wurden erstellt. Hubs wurden eingeführt. |

| Status Inhalte / Qualität: (was wurde wie durchgeführt, was funktioniert) | - Strukturaufbau von App und API erledigt (Ordnerstruktur) - Freundschaftssystem und Chatsystem wurde eingeführt und in der API registriert. Erstellen einer Freundschaftsbeziehung in der Datenbank war erfolgreich. Chatsystem konnte noch nicht geprüft werden. (Tests finden statt, sobald das System mit dem Frontend verbunden ist) - WorkspaceController für die Verwaltung von Spaces wurde erstellt und mit den bekannten Endpoints bestückt. (Sichtbarkeit/Aufrufbarkeit eines Spaces aus der Datenbank konnte bereits im Front-End verifiziert werden) - Hubs wurden im Backend eingeführt und vorbereitet. Hooks wurden im Frontend angelegt. (Konkrete Tests können noch nicht stattfinden, da die App aktuell nicht über das Schulnetzwerk getestet werden kann mit mehreren Endgeräten/Usern. Ebenso fehlen noch Features in denen es Hubs geben wird.) |
| --- | --- |
| Status Termine: (geplante vs. tatsächliche Zeit) | - Aufbau der Projektstruktur und Einführung der ersten Systeme (Freundschaftssystem und Chatsystem) konnte nach Zeitplan erstellt werden. ( - Zusätzlich, über das erwartete hinaus, konnten bereits Hubs im Backend aufgesetzt werden, sowie die zugehörigen Hooks im Frontend erstellt werden. - Die Konfiguration von Entity Framework und der JWT-Authentication in der API, konnte im Zuge des Projektaufbaus erfolgreich nach Zeitplan erstellt werden. Die Funktionalität konnte in der ersten schnellen Implementation der Landing-Page erfolgreich geprüft werden. - Hier läuft alles genau nach Zeitplan. |

| Nächste Schritte/ nächste Iteration | - Implementation von Provider im Front-End. (Toast, Modal, Alert, Workspace und Tooltip) - Aufbau der Komponente „AccountModal“ inklusive den verschiedenen Views (Profile und Account) |
| --- | --- |