PROJEKTSTATUSBERICHT

| Projekttitel: | Lumify |
| --- | --- |
| Projektnummer: | 1 |
| ProjektmanagerIn: | Christian Riepl |
| Aktuelles Datum: | 19.06.2026 |

| Berichtszeitraum: | von 15.06.2026 bis 19.06.2026 |
| --- | --- |
| Status der Tätigkeiten: | kritisch teilweise kritisch planmäßig |
| Kurzbeschreibung Status: | Es wurden Unit-Tests für API-Kontroller implementiert. (UserControllerTests, EventControllerTests, NotesControllerTests, etc.) Eine zusätzliche Datenbank-Entität für „Passwort vergessen“ wurde eingeführt und Logik/Services dazu umgesetzt. Domain wurde bei Hetzner gekauft. Server einrichten und erstes GoLive sind für das Wochenende geplant. |

| Status Inhalte / Qualität: (was wurde wie durchgeführt, was funktioniert) | - Unit-Tests für Controller wurden umgesetzt. Tests liefen erfolgreich. - Datenbank wurde um eine Entität erweitert (ResetPassword). - Endpoint und Services für ResetPassword wurden implementiert. - Email-Service wurde implementiert. |
| --- | --- |
| Status Termine: (geplante vs. tatsächliche Zeit) | - Die Umsetzung des ThemeProviders musste etwas nach hinten verschoben werden. Hosting und restliche Funktionen wurden priorisiert. Einführung des ThemeProviders und der 2. Theme sind aber weiterhin geplant. |

| Nächste Schritte/ nächste Iteration | - Umstellung auf richtiges Hosting. (Einrichten von Mail-Server, Domain - ThemeProvider |
| --- | --- |

| Notwendige Entscheidungen (PAG, TEAM, Änderungen, Anpassungen): | - Geplante Umsetzung des ThemeProviders wurde nach hinten versschoben. Funktionalitäten und Hosting wurde dem Vorrangestellt. |
| --- | --- |