PROJEKTSTATUSBERICHT

| Projekttitel: | Lumify |
| --- | --- |
| Projektnummer: | 1 |
| ProjektmanagerIn: | Christian Riepl |
| Aktuelles Datum: | 03.06.2026 |

| Berichtszeitraum: | von 25.05.2026 bis 03.06.2026 |
| --- | --- |
| Status der Tätigkeiten: | kritisch teilweise kritisch planmäßig |
| Kurzbeschreibung Status: | Frontend Layering/Routing konfiguriert. LandingPage gesetzt. Zwingend nötige Provider fürs Frontend implementiert. Dashboard, AccountModal sowie SpaceHub fertig umgesetzt. Erste API- und DB-Tests im/mittels Frontend waren erfolgreich. |

| Status Inhalte / Qualität: (was wurde wie durchgeführt, was funktioniert) | - Das Routing, bzw Layering im Frontend wurde geplant und umgesetzt. LandingPage ist korrekt. Routing funktioniert. - Dashboard-Seite wurde begonnen. Grid im Dashboard wurde ausgerichtet und vorbereitet. Module Workspace, Friends und Recents wurden platziert. - Bei dem Modul Workspace wurden Komponenten „WorkspaceCard“, „AddCard“ erstellt. - Ein WorkspaceModal wurde implementiert. Dazu wurde im Vorhinein ein globaler ModalProvider erstellt. Funktionen wie „Member suchen“, Member löschen wurde hinzugefügt und erfolgreich getestet. Ebenso wurde ein Overlay erstellt mit dem man User suchen kann, die man als Owner eines Spaces hinzufügen kann. Hinzufügen der Member war erfolgreich. Später wurde die Filterung angepasst und der Owner aus dieser Suchliste als Möglichkeit entfernt. - Modul Friends, sowie globale Komponente FriendsOverlay wurde implementiert. Anfänglich gab es Schwierigkeiten, da in beiden Elementen die Komponente „FriendsPanel“ integriert werden sollte. Ein Hook löste dieses Problem. Es gibt jetzt 2 Orte für das FriendsPanel. Im Dashboard und global im FriendsOverlay. Refferenz ist die gleiche Komponente. |
| --- | --- |
| Status Termine: (geplante vs. tatsächliche Zeit) | - Aufgrund der genutzten Zeit auch in anderen Fächern, würde ich sagen, dass ich gut in der Zeit bin. Mit vorsichtigen Worten „Etwas vorne“. Wobei ich die Zeit nicht unterschätze und durchaus noch einige Punkte vor mir habe. |

| Nächste Schritte/ nächste Iteration | - Feature-Seite „Todos“ im Frontend aufbauen. - Feature-Seite „Events“ im Frontend aufbauen. |
| --- | --- |

| Notwendige Entscheidungen (PAG, TEAM, Änderungen, Anpassungen): | - Keine |
| --- | --- |